**ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS**

|  |
| --- |
| ***Secretaria Responsável***Secretaria de Obras e Saneamento |
| ***Especificação conforme Orçamento (OPCIONAL acrescentar descrição)***Ampliação e Reforma de Centros de Esporte e lazer – Ginásio Poliesportivo Harry Alberto Erpen |
| ***Objeto / Descrição*** Reforma do Ginásio Poliesportivo Harry Alberto Erpen, com área existente a reformar de 383,87 m² e área a ampliar de 26,08 m². |
| ***Valor***Valor de repasse: R$ 243.750,00Valor da Contrapartida: R$ 12.500,00Valor total da obra: R$ 226.321,12 |
| ***Origem do Recurso***Convênio n° 1.004.909-88/2013 – Ministério do EsporteModalidade Esporte Educacional recreativo e de lazer |
| ***Andamento (periódico)***Obra 63% executada. Ampliação dos sanitários executada em alvenaria. Foram colocados as divisórias de granito, mictórios, parte das instalações elétricas e revestimento cerâmico e piso cerâmico. Nas salas de apoio foi executado forro de PVC e piso de parquet. |
| ***Fotografias***C:\Users\Luciara\Documents\Downloads\DSC_0899.JPGC:\Users\Luciara\Documents\Downloads\DSC_0832.JPGC:\Users\Luciara\Documents\Downloads\DSC_0867.JPG |
| ***Data***  ***NOVEMBRO DE 2017*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e Assinatura